TỜ TRÌNH XIN PHÊ DUYỆT TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM

ỨNG DỤNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH NỘI BỘ (WORKFLOW PORTAL)

Kính gửi: Ban Giám đốc Chi nhánh.

Nhằm tối ưu hóa công tác vận hành, nâng cao năng suất lao động và giảm thiểu rủi ro thất lạc hồ sơ/thông tin nội bộ tại Chi nhánh, [Bộ phận đề xuất] kính trình Ban Giám đốc đề án triển khai thí điểm ứng dụng WorkFlow Portal với các nội dung chi tiết như sau:

I. ĐẶT VẤN ĐỀ (CÁC "VÙNG XÁM" TRONG VẬN HÀNH HIỆN TẠI)

Mặc dù Chi nhánh đã vận hành ổn định trên hệ thống Core Banking, nhưng các hoạt động điều hành và tác nghiệp nội bộ hàng ngày vẫn gặp những hạn chế đáng kể chưa có hệ thống giám sát:

| Quy trình hiện tại | Vấn đề & Rủi ro | Hậu quả |
| --- | --- | --- |
| Luân chuyển hồ sơ giấy (RM -> KSV -> Trưởng phòng -> PGĐ -> GĐ -> Kho quỹ) | Chuyển tay thủ công, không có lịch sử ghi nhận ai đang giữ hồ sơ, giữ trong bao lâu. | Hồ sơ tín dụng/kế toán bị chậm trễ giải ngân, thậm chí thất lạc không truy được trách nhiệm ở chặng nào. |
| Giao việc & Báo cáo | Giao việc qua Zalo, họp giao ban, ghi chép cá nhân. | Tin nhắn bị trôi, quên deadline, không kiểm soát được tiến độ thực hiện (SLA) và khó đánh giá hiệu quả cuối tháng. |
| Đặt xe đi địa bàn & Phòng họp | Đăng ký thủ công qua Thư ký/Lễ tân hoặc gọi điện trực tiếp cho lái xe. | Trùng lịch xe/phòng, lái xe chạy không có lịch trình cụ thể, không quản lý được Km và chi phí xăng xe. |
| Đăng ký nghỉ phép | Viết đơn giấy, gửi mail hoặc chat Zalo. | Trưởng phòng khó tổng hợp ngày phép, Ban Giám đốc không nắm được danh sách nhân sự vắng mặt hàng ngày của các phòng ban. |
| Tra cứu thông tin nội bộ | Danh bạ, số máy lẻ, vị trí chỗ ngồi lưu rời rạc trên Excel hoặc sổ tay. | Nhân sự mới mất nhiều thời gian tiếp cận; thông tin liên lạc không đồng bộ. |

II. GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT: WORKFLOW PORTAL

WorkFlow Portal là ứng dụng đa nền tảng (chạy trên cả điện thoại và máy tính) đóng vai trò là "Điểm tập trung dữ liệu duy nhất" (Single Source of Truth) cho hoạt động vận hành nội bộ của Chi nhánh. Ứng dụng gồm 4 phân hệ cốt lõi:

1. Sổ giao nhận điện tử (Hồ sơ vật lý): Mỗi bộ hồ sơ giấy được cấp mã ngắn (HS-YYYYMMDD-NNN) viết lên bìa. Mọi bước chuyển giao đều được xác nhận trên app (bấm Nhận/Trả về). Hệ thống tự động tính toán SLA (giờ xử lý) và phát cảnh báo Xanh/Vàng/Đỏ nếu hồ sơ bị chậm trễ.

2. Quản lý công việc & Báo cáo định kỳ: Giao việc đích danh hoặc theo phòng ban. Đính kèm tài liệu, tạo mẫu việc định kỳ (báo cáo tuần/tháng), xin gia hạn trực tuyến để Trưởng phòng duyệt.

3. Lịch trình & Điều phối tài nguyên (Xe, Phòng họp, Nghỉ phép): Đặt xe đi địa bàn, phòng họp trực quan chống trùng lịch. Lái xe cập nhật Km lúc đi/về để quản lý xăng xe. Nhân viên xin nghỉ phép online tự định tuyến duyệt và tự động ẩn/hiển thị lý do nghỉ để bảo mật.

4. Danh bạ cán bộ & Ghi nhận đồng nghiệp: Tra cứu nhanh số điện thoại, máy lẻ, chỗ ngồi, trạng thái vắng mặt. Tính năng Khen ngợi (Recognitions) giúp thúc đẩy văn hóa phối hợp nội bộ.

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM (PILOT PHASE)

Để đảm bảo ứng dụng hoạt động mượt mà và phù hợp với thực tế, chúng tôi đề xuất lộ trình thí điểm:

- Phạm vi thí điểm: Phòng Tín dụng (RM), Phòng Giao dịch, Phòng Tổ chức Tổng hợp (điều phối xe/phòng họp), đội ngũ Lái xe và Ban Giám đốc Chi nhánh.

- Thời gian thí điểm: 04 tuần (Từ ngày __/__/2026 đến ngày __/__/2026).

Lộ trình chi tiết theo tuần:

Tuần 1: Khởi tạo tài khoản hệ thống, phân quyền vai trò và khai báo danh mục tài nguyên chi nhánh (phòng họp, xe ô tô, cấu hình SLA hồ sơ).

Tuần 2: Tổ chức đào tạo nhanh và hướng dẫn sử dụng trực quan cho RM, KSV, bộ phận điều phối và lái xe.

Tuần 3 - 4: Vận hành thực tế trên ứng dụng, theo dõi chặt chẽ các chỉ số SLA hồ sơ và thu thập phản hồi cải tiến.

Tuần 5: Tổng kết, đánh giá chỉ số hiệu quả và lập báo cáo Ban Giám đốc đề xuất phương án nhân rộng.

IV. CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KỲ VỌNG (KPIS THÍ ĐIỂM)

Quản lý hồ sơ giấy: 100% hồ sơ tín dụng/kế toán phát sinh trong thời gian thí điểm được cập nhật trạng thái luân chuyển trên app. Giảm 90% thời gian tìm kiếm vết hồ sơ.

Đặt xe & Phòng họp: 100% chuyến đi địa bàn được điều phối qua app. Giải quyết triệt để tình trạng trùng lịch xe và phòng họp.

Công việc: 100% báo cáo định kỳ được thực hiện đúng hạn nhờ hệ thống nhắc việc tự động.

Số hóa: Cắt giảm hoàn toàn việc viết đơn xin nghỉ phép bằng giấy đối với các phòng ban tham gia thí điểm.

V. KIẾN NGHỊ BAN GIÁM ĐỐC

Kính trình Ban Giám đốc phê duyệt:

1. Chủ trương cho phép triển khai thí điểm ứng dụng WorkFlow Portal tại Chi nhánh trong thời gian 04 tuần.

2. Giao Phòng Tổ chức Tổng hợp làm đầu mối phối hợp chuẩn bị thông tin nhân sự và điều phối hạ tầng (cấu hình xe, phòng họp).

3. Phê duyệt phân quyền sử dụng thử nghiệm cho các cán bộ liên quan theo ma trận phân quyền của hệ thống.

Kính trình Ban Giám đốc xem xét và quyết định./.

|  | Người trình (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |